1. 项目管理模块
   1. 功能描述

实现项目基本信息管理。新增页、列表页（时间倒序）、修改页

* 1. 必要字段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段** | **字段名** | **类型（长度）** | **备注（主键等）** |
| 流水ID |  |  | 自动生成 |
| 项目名称 |  |  | 手工输入 |
| 负责人 |  |  | 最好能选择 |
| 优先级 |  |  | 下拉选择或单选  P0最紧急---P5最不紧急 |
| 计划开始时间 |  |  | 新增时必选 |
| 计划结束时间 |  |  | 新增时非必选 |
| 实际开始时间 |  |  | 新增时不出现，根据第一个任务开始时间确定 |
| 实际结束时间 |  |  | 新增时不出现，根据项目最后一个任务结束时间确定 |
| WIKI地址 |  |  | 手工输入 |
| SVN地址 |  |  | 手工输入 |
| 创建人 |  |  | 自动获取 |
| 创建时间 |  |  | 自动生成 |
| 状态 |  |  | 下拉选择或单选  （0未开始1正常执行中2延期3正常结束4延期结束5意外中止） |

1. 任务管理
   1. 功能描述

实现项目基本信息管理。新增页、列表页（时间倒序）、修改页

* 1. 必要字段

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段** | **字段名** | **类型（长度）** | **备注（主键等）** |
| 项目ID |  |  | 关联项目 |
| 任务ID |  |  |  |
| 优先级 |  |  | 下拉选择或单选  P0最紧急---P5最不紧急 |
| 负责人（多人） |  |  |  |
| 任务内容 |  |  | 富文本 |
| 计划开始时间 |  |  | 新增时非必选 |
| 计划结束时间 |  |  | 新增时非必选 |
| 实际开始时间 |  |  | 新增时不出现 |
| 实际结束时间 |  |  | 新增时不出现 |
| 任务创建人 |  |  | 自动获取 |
| 创建时间 |  |  | 自动生成 |
| 状态 |  |  | （0未开始1正常执行中2延期3正常结束4延期结束5意外中止） |

1. 工作首页（由多个小列表组成）

我负责的项目列表（10行）：

* 展示字段（优先级、项目名称、状态说明）
* 按优先级排序
* 延期用红色，正常绿字，其他黑字
* 列表名称后有**更多**链接，去项目LIST页

我负责的任务列表（20行）

* 展示字段（优先级、任务名称、状态说明）
* 按优先级排序
* 延期用红色，正常绿字，其他黑字
* 列表名称后**更多**链接，去项目LIST页

所有项目

* 展示字段（优先级、项目名称、状态说明）
* 按优先级排序
* 延期用红色，正常绿字，其他黑字
* 列表名称后有**更多**链接，去项目LIST页

1. 项目List页

* 能够筛选“只显示我负责的”和“全部项目”
* 能够筛选项目实际时间段。
* 能够筛选状态。默认是全部。

1. 项目Detail页

* 项目的详细信息。（上方）
* 修改项目按钮。
* 状态修改功能（状态下拉框及确定按钮）
* 此项目的所有任务列表。点击任务名称进入任务Detail页。

1. 任务List页

* 能够筛选“只显示我负责的”和“全部任务”
* 能够筛选“某个项目”
* 能够筛选项目实际时间段。
* 能够筛选状态。默认是全部。

1. 任务Detail页

* 任务的详细信息。
* 开始任务按钮。
* 修改任务按钮。
* 状态修改功能（完成按钮）
* 项目的详细信息。（下方）击点项目名称进入项目Detail页。